**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| 迭代名称 | 交付2 | 计划起止日期 | 7.21-9.1 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成创建、编辑问卷逻辑的可视化 | 7.21-8.20 | 刘君益，李林生  王自铭，朱伯君 | | 2 | 实现问卷打包功能 | 7.21-8.20 | 刘君益，李林生  王自铭，朱伯君 | | 3 | 完成测试 | 8.20-9.1 | 刘君益，李林生  王自铭，朱伯君 | | 4. | 测试+评估报告 | 8.20-9.1 | 刘君益，李林生  王自铭，朱伯君 | | | | |
| 预期成果：  T1 代码  《交付一计划》；  《交付一评估报告》 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  风险项：   1. 项目在测试的过程中可能出现并发产生的程序错误   2．项目整合过程中可能会出现难以调试的bug  3．项目部署过程中的各种环境参数的设置  解决方案：  项目开发人员积极交流  baidu+google，好好学习！ | | | |