**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017/7/21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| 迭代名称 | 交付2 | 实际起止日期 | 7.19-9.1 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  **完成的任务：**   1. 完成项目的整体装配 2. 完成整个项目的测试 3. 完成项目的云端部署   **实现的功能：**  项目的上线  **进度：**  交付二的进度大致上按照迭代计划上面的要求，进度基本正常  **质量：**  经过测试以及修改，尚未发现严重的问题  目前迭代发布的版本基本达到预期的质量目标。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  **遇到的问题：**  项目由于并发测试而产生令人费解的错误  **发生的变更：**  项目未发生大的变动 | | | |
| **经验和教训：**  与前一个迭代相比，开发的过程中项目组人员的交流更加频繁密切，在项目组人员的配合程度越来越高，随着项目的各部分之间的整合以及整体的测试，项目一些潜在的bug也暴露的出来，我们得到了以下几点经验：   1. 有关项目部署的服务器购买以及设置应该尽早执行； 2. 项目在基本功能完善之后就应该部署到服务器上，方便开发人员后期的压力测试、并发测试 | | | |