**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017/7/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| 迭代名称 | 迭代2 | 实际起止日期 | 7.3-7.9 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  **完成的任务：**   1. 完成前端与后端用户信息更改的功能 2. 完成前端与后端用户权限管理功能 3. 完成前端与后端问卷统计以及展示的功能 4. 文档、接口的补充   **实现的功能：**  用户权限的管理，用户信息的而更改，问卷统计的功能与展示  **进度：**  迭代一的进度大致上按照迭代计划上面的要求，进度基本正常  **质量：**  经过测试以及修改，尚未发现严重的问题  目前迭代发布的版本基本达到预期的质量目标。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  **遇到的问题：**  由于struts2框架的配置文件和代码文件是分离的，与Spring MVC框架相比，不够简洁，不利于项目的管理，并且struts2存在漏洞。故在迭代二的过程中将struts2框架换为Spring MVC框架；  在进行此迭代的过程中， 随着功能的不断加入，出现了数据库拓展性差的问题  **发生的变更：**  框架变为Spring MVC  数据库结构的更改 | | | |
| **经验和教训：**  与前一个迭代相比，开发的过程中项目组人员的交流更加频繁密切，在项目组人员的配合程度越来越高。得到以下几点经验：   1. 项目组人员每日应该进行必要的交流，大致交代项目各部分进展的信息； 2. 在后续的迭代中，应该继续用相应的文档记录前后端接口的内容，以方便项目的维护 3. 在日后进行项目开发的过程中，前期的设计应该充分考虑项目的可拓展性与可维护性 | | | |