**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| 迭代名称 | 迭代3 | 计划起止日期 | 7.10-7.15 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成问卷搜索，提交功能 | 7.10-7.11 | 刘君益，李林生 | | 2 | 完成前端问卷填写功能 | 7.10-7.11 | 王自铭，朱伯君 | | 3 | 完成管理员简易备份功能 | 7.12-7.12 | 刘君益，李林生 | | 4. | 完成前端问卷内容预览 | 7.12-7.14 | 朱伯君，王自铭 | | 5 | 完成问卷预览功能 | 7.12-7.14 | 刘君益，李林生 | | 6 | 测试+评估报告 | 7.14-7.15 | 朱伯君 | | | | |
| 预期成果：  R3 代码  《迭代3计划》；  《迭代3评估报告》 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  风险项：   1. 前端问卷内容预览功能 2. 后端的问卷搜索功能   解决方案：  项目开发人员积极交流  baidu+google，好好学习！ | | | |