**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017/7/17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| 迭代名称 | 迭代3 | 实际起止日期 | 7.10-7.16 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  **完成的任务：**   1. 完成前端与后端问卷搜索功能 2. 完成前端与后端问卷填写功能 3. 完成前端与后端管理员备份的功能 4. 完成问卷内容预览的功能 5. 迭代过程中文档的补充   **实现的功能：**  问卷的搜索、填写、管理员备份、预览等功能  **进度：**  迭代一的进度大致上按照迭代计划上面的要求，进度基本正常  **质量：**  经过测试以及修改，尚未发现严重的问题  目前迭代发布的版本基本达到预期的质量目标。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  **遇到的问题：**  迭代的过程中由于功能的不断加入，测试的难度不断变大  **发生的变更：**  项目未发生大的变动 | | | |
| **经验和教训：**  与前一个迭代相比，开发的过程中项目组人员的交流更加频繁密切，在项目组人员的配合程度越来越高，但由于功能的不断加入，项目的可维护性与可拓展性方面的不足也逐渐显现出来，我们得到了一下几点经验：   1. 在日后进行项目开发的过程中，前期的设计应该充分考虑项目的可拓展性与可维护性 2. 在以后的迭代中，尽量采用测试驱动开发的方法，提高效率。 | | | |