**迭代计划安排**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910436 | 姓名 | 刘君益 |
| 学号 | 515110910029 | 姓名 | 王自铭 |
| 学号 | 515030910298 | 姓名 | 朱伯君 |
| 学号 | 515030910272 | 姓名 | 李林生 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网站 | | |
| RUP：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 阶段 | 迭代 | 任务 | 成果 | | 1先启 | 6月4日~6月22日 | 确定问卷管理系统的最终需求；  与客户达成开发共识，分析项目风险； | 立项建议书；  详细的需求规约和用例规约文档； | | 2精化 | 6月23日~6月25日 | 确定架构的具体细节  明确工作流程  确定软件接口 | 《软件架构文档》初稿；  分析设计模型 | | 3构建 | 迭代一  6月25日~7月1日 | 完成数据库的设计；  完成问卷创建、编辑、发布问卷；  完成前端逻辑关联支持功能并测试； | R1 代码完成；  《迭代1计划》；  《迭代1评估报告》 | |  | 迭代二  7月2日~7月8日 | 完成问卷基础的统计功能  完成用户信息修改、用户权限管理的功能  完成管理员用户、问卷管理 | R2 代码完成；  《迭代2计划》；  《迭代2评估报告》 | |  | 迭代三  7月9日~7月15日 | 完成搜索问卷、填写、提交；  完成管理员简易备份功能  完成回答内容预览的功能并测试 | R3 代码完成；  《迭代3计划》；  《迭代3评估报告》 | | 4交付 | 交付一  7月15日~7月18日 | 整体测试，装配部署  完成交付一报告  并测试 | T1 产品完成；  T1 结果报告  T1 测试报告 | |  | 交付二  7月19日~9月1日 | 完成创建、编辑问卷逻辑的可视化；  实现问卷打包功能；  并测试 | T2 产品完成；  T2 结果报告  T2 测试报告 | | | | |
|  | | | |